LocalDoc-Agent

项目现状、最终目标与实施路线图

面向 Agent / 搜索 / RAG 实习求职的可投递项目规划

| GitHub 仓库 | https://github.com/584697572/local-doc-agent |
| --- | --- |
| 当前阶段 | 可运行的轻量 Tool-Calling Agent 半成品 |
| 最终定位 | 本地文档智能检索与问答 Agent / Agentic RAG System |
| 规划版本 | v1.0 |
| 规划日期 | 2026-09-15 |

仓库链接：github.com/584697572/local-doc-agent

用途：开发执行 / GitHub 完善 / 简历包装 / 面试复盘

# 目录

1. 项目定位与总体目标

2. GitHub 仓库当前情况

3. 当前已具备的核心能力

4. 当前主要短板与风险

5. 最终实现目标与系统架构

6. 目标技术栈与技术边界

7. 分阶段实施规划

8. Evaluation 与 Benchmark 设计

9. 目标代码结构

10. GitHub 成熟度建设

11. 简历与面试目标

12. 最终验收清单（Definition of Done）

13. 当前立即执行事项

一句话总纲 不再换题。以现有 local-doc-agent 为唯一主线，把“会调用文件工具的 Demo”逐步升级为“可检索、可迭代、可恢复、可评测、可展示”的 Agentic RAG / Search 系统。

# 1. 项目定位与总体目标

当前项目最合适的产品定位不是“文件管理助手”，而是：面向本地知识库的智能检索与问答 Agent（Local Knowledge / Agentic RAG Agent）

最终用户体验应当是：用户用自然语言提出复杂问题，Agent 自主判断应该检索哪些文档、如何检索、证据是否充分；必要时自动改写查询并再次检索，最后基于可追溯证据给出回答。

普通 RAG： 用户问题 → 检索一次 → 生成答案 最终 LocalDoc-Agent： 用户问题 ↓ 理解意图 / 判断复杂度 ↓ BM25 + Dense Retrieval ↓ RRF Fusion + Reranker ↓ 检查 Evidence 是否充分 ├─ 足够 → 生成答案 + Citation └─ 不足 → Query Rewrite → 再次检索 ↓ 达到预算后停止

## 1.1 求职导向

项目必须同时支撑三类面试追问：

Agent：Tool Calling、Agent Loop、State、Memory、Query Rewrite、Reflection、停止条件。

搜索 / RAG：Chunking、BM25、Embedding、FAISS、Hybrid Retrieval、RRF、Reranker、Recall@K、MRR、NDCG。

工程 / Harness：Timeout、Retry、Fallback、Budget、Trace、结构化错误、异步并发、缓存、测试与部署。

## 1.2 “不输高星项目”的正确理解

个人项目不需要在功能数量、用户规模或插件生态上追平 Dify、RAGFlow 一类大型开源项目。目标是做到：

核心链路完整：Document → Retrieval → Rerank → Agentic Iteration → Answer → Eval。

关键模块自己掌握，不把所有逻辑隐藏在框架默认配置后面。

有真实 Benchmark 与消融实验，而不是只展示“能跑”。

有失败案例、设计取舍和工程兜底，可经受面试追问。

GitHub 30 秒可读懂、5 分钟可运行、10 分钟可看到效果。

# 2. GitHub 仓库当前情况

GitHub：

https://github.com/584697572/local-doc-agent

以下为 2026-09-15 对公开 main 分支的审计结果。

| 项目项 | 当前情况 | 判断 |
| --- | --- | --- |
| 仓库状态 | Public；main 分支；公开页面显示 2 commits | 已形成最小代码雏形，但尚未进入持续迭代阶段 |
| 主要文件 | agent.py、config.py、document_tools.py、llm_client.py、main.py、memory.py、tool_registry.py、tool_schemas.py | 模块职责已经开始拆分 |
| 依赖 | requirements.txt 目前仅 openai、python-dotenv | 尚未引入真正的检索 / 向量 / 评测依赖 |
| README | 当前无 README | GitHub 展示能力不足 |
| Repository About | 无 description / website / topics | 公开项目成熟度不足 |
| 测试 / Benchmark | 未看到 tests/、eval/、benchmark 结构 | 当前无法用数据证明效果 |

当前阶段判断 它不是“从零开始”，而是已经完成了 Agent 最难理解的第一步：模型可以决定工具调用，程序可以真实执行工具，并将 Observation 再喂回模型。当前最大的缺口不在“有没有 Agent”，而在“Agent 手里的检索工具太弱、执行系统缺少可靠性、没有 Eval”。

# 3. 当前已具备的核心能力

| 能力 | 当前实现 | 价值 | 保留/改造建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 多轮 Agent Loop | run_agent 最多执行 5 轮；每轮可处理多个 tool_call | 已经具备最小 ReAct / Tool-Use 执行闭环 | 保留，自研 Loop 是项目亮点，不急于改为 LangGraph |
| Tool Registry | 工具名 → Python 函数 → 参数列表集中注册 | 避免 agent.py 堆积 if/elif，具备轻量 runtime 雏形 | 升级参数校验、结构化 ToolResult、异常状态 |
| 文件工具 | 读取 txt、列文件、关键词搜索、章节提取 | Agent 已能真实操作本地文档 | 重构为统一 Document/Chunk/Retrieval Tool |
| 安全限制 | 限制当前项目目录与 .txt 文件 | 具备最基础的 Guardrail 思维 | 扩展到 allowlist、文件大小、解析错误与超时 |
| 结构化 Memory | 保存 current_file、current_section，可写 memory.json | 能理解“这个文件”“继续”等省略表达 | 升级为 Session State，不追求复杂长期记忆 |
| 工具自动选择 | 模型通过 tool_choice=auto 自主判断工具 | 已经不是固定 Workflow | 后续加入 Query Router 与 Evidence 判断 |
| 循环上限 | max_steps=5 | 避免最明显的无限循环 | 演进为统一 Budget Controller |

## 3.1 当前典型执行链路

用户问题 ↓ System Prompt + Memory + Chat History ↓ LLM（决定是否调用工具） ↓ ToolRegistry ↓ read_text_file / search_text_file / extract_text_section ... ↓ 工具返回字符串 Observation ↓ LLM 再判断下一步 ↓ 最终回答 / 达到 max_steps 后停止

# 4. 当前主要短板与风险

| 优先级 | 短板 | 为什么影响简历含金量 | 解决方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | 检索仍以字符串关键词匹配为主 | 无法覆盖语义查询、多跳问题，也无法讲召回/排序 | BM25 + Dense + RRF + Reranker |
| P0 | 缺少 Chunk / Index 抽象 | 整文件读取不利于扩展大文档与引用 | Document Loader + Chunker + Metadata |
| P0 | 没有 Eval / Benchmark | 无法证明升级有效，面试只能主观描述 | 离线评测集 + Recall/MRR/NDCG + Agent 指标 |
| P1 | ToolResult 仅返回字符串 | 错误、数据、延迟混在一起，不利于恢复与可观测 | 结构化 ToolResult |
| P1 | 非法 JSON 参数会降级为空字典 | 可能把模型输出错误掩盖掉 | Schema Validation + 可恢复错误反馈 |
| P1 | 缺少 timeout/retry/fallback | 工具或模型异常时容易整体失败 | Harness Reliability 层 |
| P1 | 只支持 txt | 项目演示场景过窄 | txt/md/pdf，优先完成三类 |
| P2 | 没有 README / Demo / Tests | GitHub 第一印象像练习仓库 | README、pytest、截图/GIF、Quick Start |
| P2 | 无 API / Docker | 工程闭环不完整 | 最后阶段补 FastAPI + Docker |

# 5. 最终实现目标与系统架构

最终版本建议定义为：

LocalDoc-Agent：基于 Hybrid Retrieval、自主 Query Reformulation 与轻量 Agent Harness 的本地知识检索智能体。

## 5.1 目标架构

User │ ▼ Intent / Query Router / Simple Query Complex Query │ │ │ Agentic Loop │ │ └───────┬────────┘ ▼ Retrieval Engine ┌───────────────┴───────────────┐ ▼ ▼ BM25 Retrieval Dense Retrieval │ │ └────────── RRF Fusion ─────────┘ │ ▼ Reranker │ ▼ Evidence / Chunks │ Evidence sufficient? / Yes No │ │ │ Query Rewrite │ │ └────────── Search Again │ ▼ Answer + Citations 外围 Harness：State / Tool Runtime / Budget / Timeout / Retry / Fallback / Trace / Metrics / Context Control

## 5.2 最终必须具备的能力

文档接入：支持 txt / md / pdf，统一加载为 DocumentChunk，并保存 filename、page/section、chunk_id 等 metadata。

多阶段检索：BM25 + Dense 双路召回，RRF 融合，再使用 Reranker 精排。

Agentic Retrieval：复杂问题可以 Search → Observe → Rewrite → Search Again，而不是固定搜一次。

可追溯回答：每个核心结论可映射到 chunk / 文件 / 页码或章节。

轻量 Harness：状态、执行步数、tool call 数、timeout、retry、fallback、重复检索检测、trace。

评测体系：检索指标 + Agent 指标 + 延迟 / 资源指标，能够做消融实验。

工程化：pytest、配置管理、FastAPI、Docker、可复现 Quick Start。

## 5.3 明确不作为第一阶段目标的能力

Multi-Agent：当前问题单 Agent 足够，强行拆角色会增加解释成本。

MCP：可作为后续扩展，但不是项目核心价值；现有 ToolRegistry 更适合展示底层理解。

复杂 GraphRAG：先把通用 Retrieval/Rerank/Eval 做扎实。

大型前端：CLI/FastAPI 能演示即可；UI 不是技术含金量重点。

Kubernetes / 大规模分布式：实习项目不需要为了“显得工程化”过度堆技术。

# 6. 目标技术栈与技术边界

| 层次 | 建议技术 | 用途 | 优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM / Tool Calling | OpenAI-compatible API（保持现有 client 抽象） | 规划、工具选择、Query Rewrite、答案生成 | P0 |
| Document Loader | Python + pypdf / markdown parser | txt/md/pdf 文档解析 | P0 |
| Chunking | 自研固定窗口 + overlap，后续可做 section-aware | 文档切片与 metadata | P0 |
| Sparse Retrieval | rank-bm25 | 传统词法召回 | P0 |
| Dense Retrieval | sentence-transformers + FAISS | 语义召回 | P0 |
| Embedding | BGE 中文向量模型（可替换） | 中文语义表示 | P0 |
| Fusion | RRF | 融合 BM25 与 Dense 排名 | P0 |
| Rerank | CrossEncoder / BGE Reranker | Top-N 精排 | P0/P1 |
| Harness | Python 自研 AgentState / ToolResult / Budget | 可靠执行与可观测 | P1 |
| Evaluation | Python + numpy/pandas（可选） | Recall/MRR/NDCG、统计分析 | P1 |
| API | FastAPI | 服务化演示 | P2 |
| Cache | 内存/LRU，必要时 Redis | Embedding / Retrieval / Query Cache | P2 |
| Test & Deploy | pytest + Docker | 可靠性与可复现 | P2 |

技术选型原则 优先选择“小而可解释”的组件。项目的核心价值不是框架数量，而是你能解释为什么选 BM25、Dense、RRF、Reranker，以及 Agent 什么时候继续搜、什么时候停止、失败后如何降级。

# 7. 分阶段实施规划

目标节奏：14 天形成可用版本；21-28 天形成可投递版本。下述时间以每天约 2-4 小时为参考。

## Phase 0：仓库整理与基线冻结

建议耗时：0.5-1 天

任务：

新增 README 骨架、docs/、tests/、eval/、retrieval/ 目录。

把当前版本打 tag，例如 v0.1-tool-agent。

补一组当前关键词检索 baseline 样例，作为后续对照。

验收标准：

仓库能按 README 启动

现有功能不回归

可以明确展示“升级前基线”

## Phase 1：Document Pipeline

建议耗时：2-3 天

任务：

定义 Document / DocumentChunk 数据结构。

支持 txt / md / pdf Loader。

实现 chunk_size + overlap，并保留 filename/page/section/chunk_id metadata。

验收标准：

至少三种文档格式可索引

chunk 可稳定复现

引用能追溯到原始文档

## Phase 2：Hybrid Retrieval

建议耗时：3-4 天

任务：

实现 BM25 Retriever。

实现 Embedding + FAISS Dense Retriever。

实现 RRF Fusion。

实现 Reranker 并统一 search_documents Tool。

验收标准：

BM25/Dense/Hybrid 可单独运行

检索结果为结构化对象

能对同一 query 比较排名变化

## Phase 3：Agentic Retrieval

建议耗时：2-3 天

任务：

加入 Query Router：简单问题走固定检索，复杂问题走 Agent Loop。

加入 Query Rewrite / Follow-up Search。

加入 evidence sufficiency 判断和 Citation。

验收标准：

复杂问题可发生至少一次有意义的重新检索

答案必须带来源

简单问题不会无意义多轮调用

## Phase 4：Harness Reliability

建议耗时：2-3 天

任务：

AgentState / ToolResult 结构化。

Timeout / Retry / Fallback。

Max steps / max tool calls / latency budget。

重复检索检测、Trace、错误回传。

验收标准：

Tool 异常不会导致主程序崩溃

达到预算可稳定停止

每次执行可输出 trajectory

## Phase 5：Eval & Ablation

建议耗时：3-5 天

任务：

构建 50-100 条评测数据。

对比 Keyword / BM25 / Dense / Hybrid / +Rerank / +Agentic Rewrite。

计算 Recall@K、MRR、NDCG、Task Success、Latency、Tool Calls。

整理 failure cases。

验收标准：

README 中出现真实 Benchmark 表

至少一个设计有可量化提升

能解释负收益 case

## Phase 6：工程与投递收尾

建议耗时：2-4 天

任务：

补 pytest、FastAPI、Docker。

完善 README、架构图、Demo GIF/截图。

GitHub description/topics/release。

整理简历 bullets 和面试问题库。

验收标准：

clone 后可复现

GitHub 30 秒可看懂

简历每条结论都有代码或实验支撑

# 8. Evaluation 与 Benchmark 设计

Eval 是项目从“Demo”进入“简历项目”的关键分界线。所有最终简历指标必须来自真实实验，不提前编写。

## 8.1 评测数据类型

Keyword：答案与文档存在明显关键词重合。

Semantic：问法与原文词面不同，但语义一致。

Multi-hop：需要结合多个 chunk / 多个章节。

Ambiguous：用户描述不完整，需要检索后继续澄清或改写。

Follow-up：依赖 current_file/current_section 或上一轮上下文。

Unanswerable：知识库没有证据，Agent 应拒绝编造。

## 8.2 必须对比的系统版本

Keyword baseline

BM25

Dense Retrieval

BM25 + Dense + RRF

Hybrid + Reranker

Hybrid + Reranker + Agentic Query Rewrite

## 8.3 指标

| 指标类型 | 指标 | 回答的问题 |
| --- | --- | --- |
| 检索 | Recall@5 / Recall@10 | 正确证据有没有被召回？ |
| 排序 | MRR / NDCG@10 | 正确证据排得够不够靠前？ |
| Agent | Task Success Rate | 最终任务完成了吗？ |
| Agent | Average Search Steps / Tool Calls | Agent 是否过度行动？ |
| 工程 | p50 / p95 Latency | 响应速度如何？ |
| 成本 | Token / Query | Agentic 方案增加了多少模型调用？ |
| 可靠性 | Fallback / Tool Error Rate | 失败兜底是否真实发生并可恢复？ |

## 8.4 README 最终 Benchmark 表模板

| Method | Recall@10 | MRR | NDCG@10 | Avg Latency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Keyword | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| BM25 | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| Dense | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| Hybrid | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| + Reranker | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |
| + Agentic Rewrite | 待实测 | 待实测 | 待实测 | 待实测 |

# 9. 目标代码结构

local-doc-agent/ ├── agent.py # Agent 主循环 / 决策入口 ├── main.py # CLI 入口 ├── config.py ├── llm_client.py │ ├── retrieval/ │ ├── document.py # Document / DocumentChunk │ ├── loader.py # txt/md/pdf │ ├── chunker.py │ ├── bm25.py │ ├── dense.py │ ├── fusion.py # RRF │ └── reranker.py │ ├── tools/ │ ├── registry.py │ ├── schemas.py │ └── retrieval_tools.py │ ├── harness/ │ ├── state.py # AgentState │ ├── result.py # ToolResult │ ├── budget.py │ ├── trace.py │ └── reliability.py # timeout/retry/fallback │ ├── memory/ │ └── session.py │ ├── eval/ │ ├── dataset.json │ ├── retrieval_eval.py │ └── agent_eval.py │ ├── tests/ ├── examples/ ├── docs/ ├── data/ ├── README.md ├── requirements.txt └── Dockerfile

注意：这是目标结构，不要求一次性重构完成。优先保证每个阶段都能运行，再逐步迁移文件。

# 10. GitHub 成熟度建设

完成核心功能之后，GitHub 本身也是项目的一部分。

| 项目 | 目标状态 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| README | 架构图 + Features + Quick Start + Benchmark + Failure Cases | 让面试官快速判断项目深度 |
| Description | 一句话说明 Agentic RAG / Hybrid Retrieval / Harness | 搜索与第一印象 |
| Topics | agent、rag、retrieval、bm25、faiss、reranker、llm | GitHub 可发现性 |
| Demo | GIF / 截图 / 示例对话 | 直观看效果 |
| Tests | pytest 覆盖核心 retrieval / tool / harness | 证明不是一次性脚本 |
| Release | v0.1 baseline / v1.0 resume-ready | 展示迭代过程 |
| Issues / Roadmap | 少量真实计划与已知限制 | 体现工程管理 |
| Commit history | 按阶段清晰提交 | 面试时可追溯设计演进 |

# 11. 简历与面试目标

## 11.1 项目最终可写成的简历方向

注意 以下是最终目标表述模板，不应在功能和数据尚未完成前直接写入简历。所有“提升 X%”必须用真实 Benchmark 替换。

LocalDoc-Agent｜基于 Hybrid Retrieval 与轻量 Agent Harness 的本地知识检索智能体

自研多轮 Agent Loop 与 Tool Runtime，支持状态维护、执行预算、Timeout/Retry/Fallback 与 Trace，使 Agent 可在复杂检索任务中稳定执行并在失败后降级。

构建 BM25 + Dense Retrieval + RRF + Reranker 多阶段检索链路，并引入复杂 Query Routing 与 Agentic Query Rewrite，实现迭代式证据检索与 chunk-level citation。

构建覆盖 keyword/semantic/multi-hop 等场景的离线评测集，使用 Recall@K、MRR、NDCG、Task Success、Latency 等指标完成消融实验，最终以真实数据量化改进。

## 11.2 希望通过项目完整回答的面试问题

| 面试方向 | 项目应能回答的问题 |
| --- | --- |
| RAG / 搜索 | BM25 和 Dense 的区别？为什么 Hybrid？为什么还需要 Rerank？TopK 如何选择？ |
| Agent | 普通 RAG 与 Agentic RAG 的差异？为什么不让所有 Query 都走 Agent？Query Rewrite 什么时候触发？ |
| Harness | 如何防止死循环？Tool 超时怎么办？失败怎么降级？Structured Output 错了怎么办？如何做执行预算？ |
| 工程 | 如何并行多路召回？如何做缓存？如何记录 Trace？如何做测试？ |
| Eval | 怎么证明效果提升？Recall/NDCG 的意义？Query Rewrite 是否存在负收益？ |
| 设计取舍 | 为什么不用 Multi-Agent？为什么先不用 MCP？为什么自己写 Loop 而不是全交给 LangGraph？ |

# 12. 最终验收清单（Definition of Done）

【功能】txt/md/pdf 可建立索引；Hybrid Retrieval + Reranker 可独立运行。

【Agent】复杂问题可以至少完成一次基于 Observation 的 Query Rewrite / 再检索。

【Citation】最终回答能定位到文件与 chunk/page/section。

【Harness】具备 max steps、tool budget、timeout、retry、fallback、trace。

【Eval】至少 50 条评测集；有真实 Recall/MRR/NDCG 与 Agent 指标。

【Ablation】能够比较 baseline、BM25、Dense、Hybrid、Rerank、Agentic Rewrite。

【Failure Case】README 至少展示 3 类失败场景和改进方向。

【测试】核心模块存在 pytest，关键异常场景有覆盖。

【工程】可通过 FastAPI 或 CLI 完整演示；Docker 可复现。

【GitHub】README、架构图、Quick Start、Benchmark、Demo、topics、release 完整。

【面试】可以不看代码讲清从 v0 → v1 的演进、每个设计的原因与真实收益。

【简历】每一条技术结论都能找到对应代码、日志或实验结果支撑。

# 13. 当前立即执行事项

从现在开始不再扩题，下一步只做 Retrieval 基础设施。建议第一批提交按以下顺序完成：

建立 `retrieval/`、`tests/`、`eval/` 目录，并补 README 骨架。

实现 `DocumentChunk` 数据结构。

实现 txt/md/pdf Loader。

实现 Chunker（第一版固定 chunk_size + overlap 即可）。

实现 BM25 Retriever，并通过 CLI 对文档 chunk 进行 TopK 检索。

为 BM25 写最小单元测试与 5-10 条人工 query baseline。

提交并冻结 Phase 1，再进入 Dense / FAISS。

当前最重要的判断 不要继续加“新 Agent 功能”。现有项目已经有 Agent Loop，真正拖后腿的是 Search / Retrieval Tool 不够强。先把 Document → Chunk → BM25 做通，随后再加 Dense、RRF、Rerank，最后才是 Agentic Retrieval、Harness 和 Eval。

# 附录 A：当前代码审计依据

本规划基于 2026-09-15 的公开 GitHub main 分支。关键观察：

agent.py：负责 messages 组装、LLM 调用、ToolRegistry 执行和多轮工具调用；max_steps=5。

memory.py：以 current_file / current_section 为核心的轻量结构化记忆，并持久化至 memory.json。

tool_registry.py：集中注册工具、函数与参数，并过滤模型传入的无关参数。

document_tools.py：当前以 txt 文件为主要目标，包含读取、关键词搜索与章节提取，并进行目录/扩展名安全检查。

requirements.txt：当前仅 openai 与 python-dotenv。

仓库公开页：2 commits；无 README、description、topics。

仓库：https://github.com/584697572/local-doc-agent